###### SPECYFIKACJA

###### ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia:

Przebudowa i dostosowanie budynku w ramach Projektu „Design, kultura, nowe media- odnawianie dawnej szkoły rzemiosł na krakowskim Kazimierzu” w formule „zaprojektuj i wybuduj”

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego znak sprawy 14/PN/BRW/2018

Z A T W I E R D Z A M:

...............................................................................

(podpis)

data zatwierdzenia: ...................................

Uniwersytet Pedagogiczny im Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39, 40 ust.1 i 2 oraz innych, o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej kwoty 5 548 000 EUR, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z póź. zm.), kurs euro 4,3117.

- ZAMAWIAJĄCY:

UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, ul. Podchorążych 2,

30-084 Kraków, faks. 12 637 22 43, www.up.krakow.pl, e-mail: przetargi@up.krakow.pl

- TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:

Przetarg nieograniczony –  roboty budowlane.

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej oraz wykonanie zgodnie z tą dokumentacją robót budowlanych i wyposażenia budynku Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie przy

ul. Podbrzezie 3 w Krakowie w ramach Projektu „Design, kultura, nowe media – odnawianie dawnej szkoły rzemiosł na krakowskim Kazimierzu. Zamówienie realizowane jest w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia na podstawie opracowanej przez siebie i zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej oraz uzyskanych przez Wykonawcę wszystkich stosownych koniecznych dokumentów formalno-prawnych uprawniających do wykonania prac zgodnie ze sporządzoną dokumentacją.

Inwestycja jest dofinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11 – Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.1 – Rewitalizacja miast. Poddziałanie 11.1.1. – Rewitalizacja głównych ośrodków miejskich w regionie.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawarty jest w Programie Funkcjonalno - Użytkowym (zwany dalej PFU) opracowanym przez Firmę Projektowo-Usługową „RKonstrukcja” Radosław Kwiatek oraz w wytycznych technicznych  do niniejszego SIWZ stanowiące  Załącznik nr 8.

Zamawiający dopuszcza równoważność rozwiązań opisanych w dokumentacji technicznej, wytycznych we wszystkich miejscach gdzie podane są konkretne rozwiązania ze wskazaniem znaków towarowych, patentowych oraz nazw firm. Wymienione elementy mają tylko charakter przykładowy w celu wskazania dla Wykonawcy poziomu jakości oraz parametrów technicznych, które stanowią minimum jakie musi Wykonawca wziąć pod uwagę przy sporządzaniu oferty.

Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga od Wykonawcy lub podwykonawcy realizującego zamówienie zatrudnienia na podstawie umowy o pracę :

- pracowników budowlanych, monterów instalacji sanitarnych oraz monterów instalacji elektrycznych i teletechnicznych.

Dla udokumentowania zatrudnienia w/w osób Wykonawca zobowiązany będzie składać oświadczenia o spełnieniu wymogu dotyczącego zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w następujących terminach:

- pierwsze oświadczenie, zawierające imienne (imię i nazwisko) wskazanie osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę do faktycznego realizowania przedmiotu zamówienia – w terminie ustalonym przez Zamawiającego, przed rozpoczęciem II etapu realizacji przedmiotu zamówienia,

- kolejne w formie załącznika do każdej wystawionej faktury.

W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób faktycznie realizujących przedmiot zamówienia:

- oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz z wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;

- przedstawienie do wglądu, na żądanie Zamawiającego przez Wykonawcę lub podwykonawcę oryginałów umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy w/w oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Umowa powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami prawa krajowego i wspólnotowego (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników, itp.). Informacje takie jak: imię i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;

- zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;

- przedstawienie do wglądu, na żądanie Zamawiającego przez Wykonawcę lub podwykonawcę  oryginału dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami prawa krajowego i wspólnotowego.

Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób faktycznie realizujących przedmiot zamówienia Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób faktycznie realizujących przedmiot zamówienia.

W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy informacji uzyskanych w trakcie przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją przedmiotu Umowy. Obowiązek zachowania tajemnicy informacji istnieje również po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej także „RODO”) i ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych  (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000) (dalej także „Ustawa z dnia 10.05.2018 r.”) i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Kod CPV

45450000-6 – roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

71221000-3 – usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych

71320000-7 – usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

45232460-4 – roboty sanitarne

45311200-2 – roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45331210-1 – instalowanie wentylacji

- TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

1. Rozpoczęcie realizacji – od dnia podpisania umowy

2. Zakończenie realizacji przedmiotu Umowy:

- Etap I  - do dnia 30.06.2019 r.

- Etap II – do dnia 31.07.2020 r.

- Etap III – do dnia 15.09.2020 r.

3. Miejsce: Kraków, ul. Podbrzezie 3

- WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW:

- O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o zamówienie publiczne na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12) – 23) i ust. 5 pkt 1), 3), 5), 6), 8) oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych dotyczące:

- posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający nie dokonuje opisu warunku

- posiadania wiedzy i doświadczenia: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat zrealizował co najmniej dwie realizacje w trybie zaprojektuj i wybuduj - każda na kwotę minimum 2 000 000,00 PLN brutto

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: - Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował osobą, która będzie pełnić funkcję Kierownika Budowy, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, która w dniu podpisania umowy będzie członkiem właściwej izby samorządu zawodowego, zgodnie z ustawą Prawo budowlane oraz ustawą o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa lub będzie posiadała odpowiednie kwalifikacje zawodowe, które zostały uznane zgodnie z zasadami podanymi w ustawie z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej; oraz która kierowała budową lub przebudową co najmniej jednego obiektu o kubaturze co najmniej 10 000 m3.

- Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował osobą, która będzie pełnić  funkcję Projektanta – koordynatora prac projektowych, posiadającą uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej, która w dniu podpisania umowy będzie członkiem właściwej izby samorządu zawodowego, zgodnie z ustawą Prawo budowlane oraz ustawą o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa lub będzie posiadała odpowiednie kwalifikacje zawodowe, które zostały uznane zgodnie z zasadami podanymi w ustawie z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej; brała udział w projektowaniu obiektu o kubaturze co najmniej 10 000 m3.

- sytuacji ekonomicznej i finansowej: Wykonawca przedstawi aktualną polisę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej OC w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę gwarancyjną co najmniej 1 000 000,00 zł.

Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy PZP.

Dodatkowo Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy:

1) 	w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615);

3)  jeżeli wykonawca lub osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 14, uprawnione do reprezentowania wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. 1 pkt 2–4 z:

a) 	zamawiającym,

b) 	osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiającego,

c) 	członkami komisji przetargowej,

d) 	osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a

– chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie zamawiającego w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;

5) 	będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3000 złotych;

6) 	jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie, o którym mowa w pkt 5;

8)  który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 15, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności

- Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu zgodnie 
z formułą „spełnia/nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w złożonych dokumentach 
i oświadczeniach, wymaganych w Rozdziale 7 SIWZ.

- Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia, oświadczeń lub dokumentów wymaganych w Rozdziale 8 SIWZ.

- Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się do Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana Zamawiający zażąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

- Wykonawca może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

- WYKAZ OŚWIADCZEŃ JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY WRAZ Z OFERTĄ

Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału (załącznik nr 3) w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia (załącznik nr 4). Informacje zawarte w oświadczeniach będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Na podstawie art. 24aa ustawy Pzp, Zamawiający najpierw dokona oceny ofert a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

- WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW JAKIE MA DOSTARCZYĆ WYKONAWCA, KTÓREGO OFERTA ZOSTAŁA NAJWYŻEJ OCENIONA

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia, następujących oświadczeń lub dokumentów:

  - W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawców warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1   ustawy, Zamawiający żąda złożenia następujących dokumentów w zakresie:

- kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający nie żąda oświadczeń lub dokumentów

- posiadania wiedzy i doświadczenia: wykaz robót budowlanych, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. W wykazie należy podać roboty budowlane w zakresie wskazanym w opisie warunku dotyczącego wiedzy i doświadczenia, wzór wykazu stanowi Załącznik nr 6 SIWZ.

W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane wskazane w Wykazie, w przedmiotowym okresie zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów.

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: oświadczenie, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień wzór wykazu stanowi Załącznik nr 7 do SIWZ.

- Sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Wykonawca przedstawi aktualną polisę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej OC w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę gwarancyjną co najmniej 1 000 000,00 zł.

- W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia  o których  
 mowa w art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 ustawy Zamawiający żąda złożenia następujących dokumentów:

- zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

- zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

- informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

- Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

- jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:

- pkt c) – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy– wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert;

- pkt a) – b) – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma     siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w spawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert,

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert;

- jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt e), zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

- wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt c), składa dokument, o którym mowa w pierwszym punktorze pkt-u e),  w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 6 ustawy;

- dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej:

- wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp - wzór oświadczenia wraz z listą podmiotów stanowi Załącznik nr 5. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

- Jeżeli Wykonawca, polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie takich podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

- Dokumenty mogą być składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów (...) z dnia 26.07.2016 r. Oświadczenia mogą być składane tylko w oryginale.

- Dokumenty ofertowe:

- Formularz oferty - załącznik nr 1 do SIWZ

- Potwierdzenie wniesienia wadium

- Pełnomocnictwo do złożenia oferty, które należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do złożenia oferty upoważnia również do poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii wszystkich dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba że z treści pełnomocnictwa wynika co innego.

- Wykonawca ma obowiązek wypełnić i dołączyć do oferty wszystkie załączniki.

- INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCĄ  ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego w formie pisemnej i/lub drogą faksową na nr faksu:         12 637 22 43, pocztą elektroniczną na adres: przetargi@up.krakow.pl, z zapytaniem o wyjaśnienia do treści SIWZ. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania.

- Zamawiający niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, udzieli odpowiedzi na zapytania związane z wyjaśnieniem treści SIWZ pod warunkiem, że zapytanie do treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli treści zapytania do SIWZ wpłynie po upływie terminu wyżej wskazanego, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić zapytanie bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania zapytań do treści SIWZ.

- Wyjaśnienia na zadane zapytania staną się integralną częścią SIWZ.

- Osoby upoważnione do porozumiewania się z Wykonawcami: Bogusław Śliz - roboty budowlane; Dobiesław Stepaniak – roboty elektryczne; Mariusz Jarecki – roboty sanitarne, Dominika Skorny w zakresie formalno- prawnym.

- W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz wszelkie informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie i/lub drogą faksową na nr faksu: 12 637 22 43, pocztą elektroniczną na adres: przetargi@up.krakow.pl, z tym, że każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

- Zamawiający pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 07:30 do 15:30, za wyjątkiem świąt.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

1) Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 240 000,00 zł.

2) Wadium może być wniesione w:

a) pieniądzu;

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że            poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

c) gwarancjach bankowych;

d) gwarancjach ubezpieczeniowych

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9   listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

3) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr 71124047221111000048524687.

4) Wadium należy wnieść przed terminem składania ofert.

- TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

- Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni.

- Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

- Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

- Ofertę składa się pod rygorem nieważności, w formie pisemnej (ręcznie, na maszynie do pisania lub 
w postaci wydruku komputerowego) w języku polskim w formie zapewniającej pełną czytelność jej treści.

- Oferta musi być podpisana przez osobę/-y upoważnioną/-e do reprezentowania Wykonawcy.

- Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o zamówienie, w takim przypadku ustanawiają pełnomocnika 
do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego - zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Oświadczenia i dokumenty wydane w innym języku niż język polski należy złożyć wraz 
z tłumaczeniem na język polski w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy, z uwzględnieniem zapisów SIWZ.

- Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.

- Jeśli Wykonawcą jest spółka cywilna, a dokumenty ofertowe podpisuje tylko jeden ze wspólników spółki cywilnej, pozostali jej przedsiębiorcy muszą przedłożyć stosowne dla niego upoważnienie do reprezentowania ich w sprawie (wybór Wykonawcy będącego spółką cywilną, skutkuje podpisaniem umowy ze wszystkimi przedsiębiorcami prowadzącymi w tej formie i nazwie działalność gospodarczą).

- Wszelkie zmiany w treści oferty (poprawki, przekreślenia, dopiski) powinny być podpisane lub parafowane przez Wykonawcę – w przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane.

- Strony oferty zawierające jakąkolwiek treść winny być kolejno ponumerowane z zastrzeżeniem sytuacji opisanej w ppkt 11), oraz w sposób trwały ze sobą połączone. W treści oferty winna być umieszczona informacja o ilości stron.

- W przypadku, gdy oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji wykonawca winien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Strony zawierające informacje, o których mowa w zdaniu poprzednim winny być oddzielnie ze sobą połączone oraz ponumerowane z zachowaniem ciągłości numeracji stron oferty.

- Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty przed terminem składania ofert. Powiadomienie w formie stosownego oświadczenia o wprowadzeniu takich zmian musi być złożone według takich samych wymagań jak składana oferta, z dopiskiem na opakowaniu, np.: „Zmiana oferty na ……………… - znak sprawy …………….”. Koperty oznaczone powyższym dopiskiem zostaną otwarte przy otwarciu ofert i załączone do oferty.

- Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wycofać swoją ofertę. Wycofanie złożonej oferty nastąpi w chwili złożenia pisemnego powiadomienia o wycofaniu oferty, podpisanego przez umocowanego na piśmie przedstawiciela Wykonawcy.

- Oferta oraz dokumenty i oświadczenia, a także pełnomocnictwa, o których mowa w Rozdziale 7 i 8 SIWZ,  składane wraz z ofertą lub na wezwanie Zamawiającego, zgodnie z art. 18 przepisów przejściowych, są składane za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – prawo pocztowe (DZ.U. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście lub za pośrednictwem posłańca.

- Ofertę należy umieścić w opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie jej zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy oraz  zaadresowane:

UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY im Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, 
 ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków

OFERTA NA:

„Przebudowa i dostosowanie budynku w ramach Projektu „Design, kultura, nowe media- odnawianie dawnej szkoły rzemiosł na krakowskim Kazimierzu” w formule „zaprojektuj i wybuduj”

znak sprawy: 14/PN/BRW/2018

Nie otwierać przed dniem 23.10.2018 r., godz. 09:20

- Ofertę złożoną po terminie zwraca się niezwłocznie bez jej otwierania.

- Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć 
na sfinansowanie zamówienia.

- MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY im Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, ul. Podchorążych 2, 
30-084 Kraków, pok. 112, do dnia 23.10.2018 r. do godz. 09:00 (decyduje data wpływu oferty do Zamawiającego)

- MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT

UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY im Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, ul. Podchorążych 2,  
30-084 Kraków, pok. 112, w dniu 23.10.2018 r. o godz. 09:20

Informacja z otwarcia ofert będzie zamieszczona na stronie internetowej Uniwersytetu Pedagogicznego www.up.krakow.pl od dnia otwarcia ofert. Należy wejść w zakładkę BIP- następnie w zamówienia publiczne i przy interesującym Państwa postępowaniu wejść w świecący na czerwono napis "zamknięty".

- OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY

- Oferta musi zawierać cenę za wykonanie całości przedmiotu zamówienia obejmującą wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją oraz z uwzględnieniem w szczególności wymaganych prawem opłat, podatków, kosztów zatrudnienia pracowników, kosztów administracyjnych, wyrażoną w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

- Cena musi być zapisana liczbowo.

- Zamawiający nie przewiduje dokonywania rozliczeń z Wykonawcą w walutach obcych.

- Oferta zostanie przyjęta do oceny zgodnie z kryteriami oceny ofert, określonymi w rozdziale 16 SIWZ.

- Przyjętą przez Zamawiającego formą wynagrodzenia Wykonawcy jest wynagrodzenie ryczałtowe. Rozbicie cenowe oferty jest podstawą do sporządzenia przez Wykonawcę harmonogramu rzeczowo-finansowego, który będzie służył do rozliczeń inwestycji.

- Cena ofertowa musi być ceną kompletną i jednoznaczną, musi uwzględniać wszelkie zobowiązania związane z realizacją całości przedmiotu zamówienia. Cena musi uwzględniać koszty nie ujęte w dokumentacji projektowej a związane z realizacją zamówienia i niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy oraz uzyskania pozwolenia na użytkowanie, w szczególności: podatek VAT, koszty dokumentów i opłat (w tym administracyjnych) niezbędnych do całkowitego wykonania umowy, jak również wynagrodzenie z tytułu przejścia autorskich praw majątkowych do projektów 
i dokumentacji na Zamawiającego, wszelkie roboty przygotowawcze, porządkowe, zagospodarowanie placu budowy, koszty utrzymania zaplecza placu budowy, a także koszty związane z odbiorem robót, włączając w to próby, sprawdzenia (oznakowanie, pomiary, ekspertyzy, koszty przyłączeń itp.) oraz rozruch i inne.

- Zamawiający umożliwia Oferentowi przeprowadzenie wizji istniejącego budynku i sprawdzenie w terenie warunków zamówienia. W sprawach wizji istniejącego obiektu należy kontaktować się z Administratorem budynku tel. 12 662 6062 lub 12 662 6056

- Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu zamówienia.

- Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu, w szczególności w zakresie:

- oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla Wykonawcy, oryginalności projektu Wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2015r. poz. 2008 oraz z 2016r. poz. 1265);

-  pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów,

-  wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym, obowiązujących w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie,

-  wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska,

-  powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy,

-  w przypadku gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od:

a) wartości zmówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem postępowania zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, Zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, chyba, że rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia,

b)  wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, zaktualizowanej z uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu postępowania, w szczególności istotnej zmiany cen rynkowych, Zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień,

Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu, spoczywa na Wykonawcy.

- Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia.

- KRYTERIA OCENY OFERT I WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

- Kryteriami jakimi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty są:

Cena 		                                                                              –   waga 50 pkt

Przedłużenie minimalnego okresu gwarancji jakości                 –   waga 40 pkt

Udział procentowy realizacji etapu I zawarty w cenie                  –   waga 10 pkt

Z tytułu poszczególnych kryteriów badana oferta otrzyma, zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku, liczbę punktów Λ zgodnie z następującymi wzorami:

  - Cena:

### gdzie:

### Λ to liczba punktów otrzymanych przez badaną ofertę w badanym kryterium;

### Λmin to najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert w badanym kryterium;

### Λo to cena zaoferowana przez wykonawcę badanej oferty;

### W to waga badanego kryterium.

## Przedłużenie minimalnego okresu gwarancji jakości (obejmującego wady materiałowe jak i wady w wykonawstwie):

## gdzie:

### Λ to liczba punktów otrzymanych przez badaną ofertę w badanym kryterium;

### Λb to ilość miesięcy o jaką przedłużono minimalny okres gwarancji jakości w ofercie badanej;

### W to waga badanego kryterium.

przy czym Zamawiający określa, że :

- minimalny okres gwarancji jakości obejmujący wady materiałowe jak i wady w wykonawstwie,  wynosi 36 m-cy od daty odbioru;

- Zamawiający dopuszcza przedłużenie minimalnego okresu gwarancji obejmującego wady materiałowe jak i wady w wykonawstwie maksymalnie o 24 m-ce;

- Wykonawca, który nie przedłuży minimalnego okresu gwarancji jakości otrzyma 0 punktów, natomiast Wykonawca, który przedłuży minimalny okres gwarancji jakości o 24 m-ce otrzyma 30 punktów.

## Udział procentowy realizacji etapu I zawarty w cenie:

## gdzie:

## Λ to liczba punktów otrzymanych przez badaną ofertę w badanym kryterium;

### Λminto minimalny procentowy udział zawarty w cenie na realizację etapu I zaoferowany przez wykonawców (zakres 0,1% - 4%);

### Λo to udział procentowy ceny realizacji etapu I badanej oferty (zakres 0,1% - 4%);

### W to waga badanego kryterium.

Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów po ich zsumowaniu w zastosowanych przez Zamawiającego kryteriach oceny ofert.

- W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym, a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty.

- Zamawiający poprawia w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, 
z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek; inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty.

- W przypadku złożenia oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie 
z obowiązującymi przepisami.

- Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę 
z niższą ceną.

- Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom w zawartym w SIWZ, będzie zgodna z ustawą PZP i zostanie oceniona, jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria.

- INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY

      - Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza informacje, na swojej stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

      - Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty, stosownie do art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych.

      - Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminach określonych w art. 94 ustawy Pzp.

      - Zamawiający powiadomi Wykonawcę, którego oferta została wybrana, o terminie i miejscu zawarcia umowy.

      - Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie uchylał się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zajdą przesłanki o których mowa w art. 93 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

## Wykonawca, którego oferta uznana jest za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie.

## Zabezpieczenie wnosi się w jednej lub kilku następujących formach:

## - pieniądzu;
- poręczeniach bankowych, lub poręczeniach Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
- gwarancjach bankowych;
- gwarancjach ubezpieczeniowych;
- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

## W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji ma ona zawierać zapis o nieodwołalnym, bezwarunkowym spełnieniu świadczenia przez Gwaranta na rzecz Beneficjenta (Uniwersytet Pedagogiczny). Wraz z gwarancją należy przedłożyć stosowne pełnomocnictwa dla osób wystawiających gwarancję. Przedłożenie gwarancji z której treści wynikać będą dodatkowe warunki nałożone na Zamawiającego w celu skorzystania z zabezpieczenia będącego przedmiotem wnoszonej gwarancji, skutkować będzie uznaniem przez Zamawiającego uchylanie się od zawarcia umowy.

## Z gwarancji powinno wynikać, iż służy ona pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

## Gwarancja w zakresie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy winna uwzględniać czas przewidziany na odbiór przedmiotu umowy (termin wykonania umowy + 30 dni przypadające po odbiorze). Część zabezpieczenia w wysokości 70% kwoty określonej w ust. 1 powyżej, zostanie zwolniona w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu Umowy i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi/gwarancji za wady, w wysokości 30% kwoty określonej w ust. 1 powyżej, zostanie zwolniona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi/gwarancji za wady. W przypadku ustanowienia przez Wykonawcę zabezpieczenia w innej formie niż w pieniądzu, Wykonawca zobowiązany jest zachować ciągłość zabezpieczenia. W takim przypadku (inna forma zabezpieczenia roszczeń Zamawiającego) zwolnienie zabezpieczenia polega na obniżeniu jego wartości aż do czasu całkowitego wygaśnięcia obowiązku Wykonawcy jego utrzymania lub ustanowienie nowego zabezpieczenia w obniżonej wartości w miejsce dotychczasowego. Na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi/gwarancji za wady zamawiający zatrzyma 30% wysokości zabezpieczenia, które zwróci nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi/gwarancji za wady.

## W przypadku przedłużenia terminu realizacji zamówienia, Wykonawca przedłoży nową, odpowiednio dłuższą gwarancję, najpóźniej w dniu podpisania aneksu do umowy w zakresie zmiany terminu wykonania prac.

## W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

## W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia   na jedną lub kilka form, o których mowa w pkt 18.2. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

## Zamawiający zaznacza, iż treść wzoru umowy będącego integralną częścią SIWZ przedstawia również regulacje związane z zabezpieczeniem należytego wykonania umowy.

- ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH

Istotne postanowienia umowy zawarte są w załączniku nr 2 do SIWZ (dotyczą wszystkich części zamówienia).

- POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ

- Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w niniejszym postępowaniu lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

- Odwołanie powinno wskazywać czynności lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z ustawą, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

- Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym  podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

- Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy Pzp.

- POZOSTAŁE INFORMACJE

- Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

- Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.

- Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

- Zamawiający nie przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających o których mowa 
 w art. 67 ust. 1. pkt 7 ustawy.

- ZAŁĄCZNIKI:

FORMULARZ OFERTY 							– załącznik nr 1

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

wraz z Kartą Gwarancyjną		                            				– załącznik nr 2

OŚWIADCZENIE art. 22 ust. 1 ustawy Pzp 					– załącznik nr 3

OŚWIADCZENIE art. 24 ust. 1 i ust. 5 ustawy Pzp 	                                          – załącznik nr 4

INFORMACJA O GRUPIE  KAPITAŁOWEJ 	                                                        – załącznik nr 5

WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH 		                                          – załącznik nr 6

OŚWIADCZENIE 				                                                        – załącznik nr 7

WYTYCZNE TECHNICZNE DO SIWZ				              – załącznik nr 8

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY W SPRAWIE PODATKU VAT                      –  załącznik nr 9

INFORMACJA RODO WRAZ Z OŚWIADCZENIEM WYKONAWCY                –  załącznik nr 10

ZAŁĄCZNIK NR 1

###### FORMULARZ OFERTY

| ZAMAWIAJĄCY |
| --- |
| Nazwa: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie |
| Adres: 30-084 Kraków, ul. Podchorążych 2 |
| WYKONAWCA |
|  | Nazwa: |
|  | Województwo: |
|  | Miejscowość: | Kod pocztowy: | Kraj: |
|  | siedziba (ulica, nr domu i lokalu) jeżeli adres do korespondencji jest inny niż siedziba należy go podać: |
|  | E-mail: | Tel.: |
|  | Adres internetowy (URL): | Faks: |
|  | NIP: | REGON: |

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w formularzu OFERTY należy wpisać wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

Składając ofertę w postępowaniu prowadzonym  w trybie przetargu nieograniczonego

###### znak sprawy 14/PN/BRW/2018 na:

„Przebudowa i dostosowanie budynku w ramach Projektu „Design, kultura, nowe media- odnawianie dawnej szkoły rzemiosł na krakowskim Kazimierzu” w formule „zaprojektuj i wybuduj”

Oferuję/(-my) wykonanie zamówienia na poniższych warunkach cenowych z uwzględnieniem wszystkich wymagań oraz zobowiązań wynikających z dokumentacji przetargowej, w tym w istotnych postanowieniach umowy stanowiących załącznik 2 do SIWZ, które niniejszym akceptuję/(-my).

za cenę (cena ryczałtowa za wykonanie całego zadania w systemie zaprojektuj- wybuduj):

brutto ……………………..……podatek VAT…...…%.........................netto:…..……………………

W tym:

|  | Opis | Wartość brutto |
| --- | --- | --- |
| I | Etap I |  |
| 1.01 | Projekt budowlany wraz z uzyskaniem wszystkich stosownych dokumentów formalno-prawnych uprawniających do wykonania prac zgodnie z wykonaną dokumentacją (w tym w szczególności: ostateczna decyzja pozwolenia na budowę, pozwolenie konserwatorskie, decyzja ULICP - jeśli będzie wymagana; innych konieczne decyzji, uzgodnienia, opinie, ekspertyzy) |  |
| 1.02 | Projekty wykonawcze branżowe, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych |  |
| II | Etap II |  |
| 1. | Roboty konstrukcyjne |  |
| 1.01 | Rozbiórki: ściany, posadzki, podkłady pod posadzkami, wylewki, warstwy zagęszczające pod posadzkami itp. |  |
| 1.02 | Roboty murowe (ściany, ścianki), nadproża, wzmocnienia stropu, przebicia, podkłady pod posadzkami, wylewki, warstwy zagęszczające pod posadzkami itp. |  |
| 2. | Roboty wykończeniowe |  |
| 2.01 | Rozbiórki i demontaże elementów wykończeniowych: tynki, okładziny ścian, sufitów itp. |  |
| 2.02 | Roboty wykończeniowe: Tynki i oblicowania ścian, okładziny stropów, posadzki, sufity podwieszane, roboty malarskie, stolarka drzwiowa i okienna (w tym wymiana okien), wszystkie izolacje ścian i stropów wewnętrznych, parapety itp. |  |
| 3 | Termomodernizacja budynku, zabezpieczenie przeciwwilgociowe ścian piwnic budynku, modernizacja dziedzica, przebudowa istniejącego ogrodzenia |  |
| 3.01 | Ocieplenie ścian budynku, montaż obróbek blacharskich, rur i rynien, uzupełnienie ubytków w ścianach itp. |  |
| 3.02 | Ocieplenie dachu + wykonanie konstrukcji wsporczych pod centrale |  |
| 3.03 | Wykonanie zabezpieczenia przeciwwilgociowego budynku: odsłonięcie ścian piwnicznych i fundamentowych, osuszenie, odgrzybienie, wymiana i uzupełnienie ubytków murów, wykonanie izolacji ścian itp. |  |
| 3.04 | Rozebranie i odtworzenie nawierzchni po pracach związanych z wykonaniem zabezpieczenia przeciwwilgociowego budynku, wymiana nawierzchni dziedzińca; przebudowa istniejącego ogrodzenia. |  |
| 4 | Modernizacja tarasu |  |
| 4.01 | Modernizacja tarasu usytuowanego nad pomieszczeniem ogrzewanym z wymianą instniejącej konstrukcji stalowej, wymianą istniejących płytek oraz pokrycia papą, wymianą istniejącej balustrady |  |
| 5 | Instalacje |  |
| 5.01 | Rozbiórki i demontaże wszystkich instalacji wraz z osprzętem |  |
| 5.02 | Instalacje elektryczne i słaboprądowe (w tym teleinformatyczna, monitoringu CCTV, AV), instalacja odgromowa, instalacja bezpieczeństwa pożarowego wraz z osprzętem, urządzeniami i badaniami |  |
| 5.03 | Instalacje sanitarne (wod-kan, c.o., gaz itd.) wraz z osprzętem, urządzeniami, badaniami |  |
| 5.04 | Instalacje wentylacji i klimatyzacji wraz z osprzętem, urządzeniami, badaniami, automatyką |  |
| 5.05 | Wykonanie modernizacji istniejącej kotłowni - demontaże, wykonanie instalacji i innych prac, zakup i montaż urządzeń itp. |  |
| 5.06 | Platforma schodowa (zewnętrzna i wewnętrzna) do przewozu osób na wózkach inwalidzkich wraz z podłączeniem |  |
| 6 | Pełnienie nadzoru autorskiego |  |
| 6.01 | Nadzór autorski projektantów |  |
| 7 | Dokumentacja powykonawcza |  |
| 7.01 | Wykonanie kompletnej dokumentacji powykonawczej oraz uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na użytkowanie (lub innego dokumentu - zgłoszenie zakończenia budowy) - zgodnie z obowiązującymi przepisami |  |
| III | Etap III |  |
| 8 | Wyposażenie |  |
| 8.01 | Zakup, dostawa (wraz z montażem i uruchomieniem) wyposażenia - zgodnie z opracowaną dokumentacją |  |

Przedłużenie minimalnego okresu gwarancji jakości  …..…………………………… (od 0 do 24 m—cy)

Udział procentowy realizacji etapu I zwarty w cenie ((Wartość brutto Etap I/Cena brutto) *100%)

…………………………………………………………………………

Oświadczam(-my) zamówienie zrealizujemy sami/przy udziale podwykonawców w zakresie podanym poniżej*:

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

Oświadczam(-my), że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami: ……………………………………………………………………..….……

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

* (w przypadku braku wypełnienia powyższych oświadczeń Zamawiający uzna, że Wykonawca sam zrealizuje zamówienie)

Oświadczam(-my), że zaoferowane ceny zawierają prawidłowo naliczony podatek VAT od towarów i usług.

Oświadczam(-my), że wyceniliśmy wszystkie elementy zamówienia niezbędne do prawidłowej realizacji całości przedmiotu zamówienia.

Oświadczam(-my), że żądane wynagrodzenie zawiera wszystkie koszty związane z prawidłowym wykonaniem przedmiotu zamówienia.

Oświadczam(-my), że zapoznaliśmy się z dokumentacją przetargową i nie wnosimy do tych dokumentów zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy konieczne informacje i wyjaśnienia do przygotowania oferty.

#### Osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym jest:

#### imię i nazwisko: ....................................................... nr tel. ......................................., e-mail: ……………..…….

.................................................................

imię, nazwisko, podpis i pieczątka osoby

uprawnionej (osób uprawnionych) 
                  do reprezentowania

.................................., dnia ..............................

ZAŁĄCZNIK NR 2

Istotne postanowienia umowy

Umowa zawarta w dniu ………………….. roku pomiędzy:

Uniwersytetem Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ul. Podchorążych 2, 
30-084 Kraków REGON: 000001376, NIP: 6750200195 zwanym w treści umowy ”ZAMAWIAJĄCYM”, reprezentowanym przez:

- ……………………	- …………………….

- ……………………	- …………………….,

a

………………………………………………………., REGON: ………….., NIP: ………………., wpisaną ……………………………………………………………, zwanym w treści umowy ”WYKONAWCĄ” reprezentowanym przez:

…………………..          –  ……………………..

zwanymi łącznie Stronami.

( 1

Umowa zostaje zawarta w wyniku wyboru oferty Wykonawcy dokonanym po przeprowadzeniu postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 39, 40 ust. 1 i 2 i innymi przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), znak sprawy: 14/PN/BRW/2018.

( 2

- Przedmiotem umowy jest: wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej oraz wykonanie zgodnie z tą dokumentacją robót budowlanych i wyposażenia budynku Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie przy ul. Podbrzezie 3 w Krakowie  w ramach Projektu „Design, kultura, nowe media- odnawianie dawnej szkoły rzemiosł na krakowskim Kazimierzu” w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia na podstawie opracowanej przez siebie i zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej oraz uzyskanych przez Wykonawcę wszystkich stosownych koniecznych dokumentów formalno-prawnych uprawniających do wykonania prac zgodnie ze sporządzoną dokumentacją, w szczególności z  Programem Funkcjonalno – Użytkowym (zwanym dalej PFU) opracowanym na potrzeby przedmiotowego zamówienia publicznego.

- Inwestycja jest dofinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11 – Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.1 – Rewitalizacja miast. Poddziałanie 11.1.1. – Rewitalizacja głównych ośrodków miejskich w regionie.

- Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia za kompleksowe wykonanie całości zamówienia, zgodnie ze SIWZ oraz ofertą Wykonawcy wybraną w trybie przetargu nieograniczonego jest wynagrodzenia ryczałtowe.

- Strony uzgadniają, że w trakcie realizacji niniejszej Umowy poniższe dokumenty będą uważane za jej elementy (tworzące niniejszą Umowę), oraz  że będą interpretowane jako część Umowy w następującej kolejności ich ważności :

- Umowa

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami (dokumentacja techniczna oraz wytyczne techniczne),

- Program Funkcjonalno – Użytkowy,

- Oferta Wykonawcy,

- Karta gwarancyjna

- Wszelka inna korespondencja pomiędzy stronami, prowadzona  na etapie wyboru ofert

Dokumenty określone powyżej w literze a) - f) stanowią integralną część Umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z wytycznymi Zamawiającego, zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, normami oraz w sposób prawidłowy, umożliwiający wykonawcy robót budowlanych zrealizowanie inwestycji.

- Wykonawca niniejszym oświadcza, że zapoznał się przed podpisaniem Umowy z terenem budowy i nie wnosi z tego tytułu żadnych zastrzeżeń. Oświadcza on także, iż zapoznał się z przekazaną dokumentacją, jak również, że nie wnosi do niej żadnych uwag, a na podstawie tejże dokumentacji jest w stanie wykonać prawidłowo prace będące przedmiotem Umowy.

- Wykonawca oświadcza, że zrealizuje przedmiot Umowy samodzielnie bez udziału podwykonawców/ przy udziale podwykonawców. *

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest każdorazowo przedstawić Zamawiającemu do akceptacji projekt umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane będące przedmiotem Umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest dołączyć dodatkowo zgodę Wykonawcy na zawarcie takiej umowy. Projekt umowy musi zawierać co najmniej: szczegółowe określenie zakresu zlecanych robót budowlanych, opis technicznych warunków ich wykonania, zasad zapłaty wynagrodzenia nie innych niż określone w SIWZ przez Zamawiającego z określeniem terminu zapłaty oraz zasad zawierania umów o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami. Projekt umowy o podwykonawstwo nie może pozostawać w sprzeczności z postanowieniami niniejszej Umowy. Inwestorowi przysługuje prawo do złożenia, w terminie 30 dni od dnia doręczenia mu umowy, sprzeciwu wobec wykonywania robót przez danego podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca w terminie 
7 dni od dnia zawarcia umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane będące przedmiotem Umowy, zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu kopię tej umowy, poświadczoną za zgodność z oryginałem. Wykonawca zobowiązuje się zawrzeć w umowach z podwykonawcami i zobowiązać ich do zawarcia w umowach z dalszymi podwykonawcami- zapisy o obowiązku przedstawiania przez podwykonawców i dalszych podwykonawców zawartych umów Wykonawcy we wskazanym powyżej terminie.

- Jeżeli po zawarciu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane będące przedmiotem Umowy, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca chce dokonać jej zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest dołączyć dodatkowo zgodę Wykonawcy na zmianę zawartej umowy, to Wykonawca jest zobowiązany powiadomić o tym Zamawiającego.

- Zamawiający ma prawo zgłoszenia do projektu umowy, i do projektu jej zmian pisemne zastrzeżenia w terminie do 14 dni; brak zgłoszenia zastrzeżeń oznacza akceptację projektu umowy 
o podwykonawstwo i projektu jej zmian. Zastrzeżenie to nie jest modyfikacją art. 647(1) § 1 Kodeksu cywilnego.

- Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania Zamawiającemu, w terminie wskazanym 
w ustępie 8 niniejszego paragrafu, poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów, których przedmiotem są dostawy lub usługi, oraz ich zmian, w każdym przypadku, gdy są one nierozerwalnie związane z realizacją robót budowlanych objętych przedmiotem  Umowy.

- Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie 
o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy prawidłowo wystawionej faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostaw, usług lub robót budowlanych wraz z protokołem odbioru prac/zaawansowania robót.

- Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo przed wprowadzeniem na teren budowy podwykonawców lub dalszych podwykonawców powiadomić pisemnie o tym zamiarze Zamawiającego – co najmniej na 7 dni przed planowanym wprowadzeniem na teren budowy podwykonawców lub dalszych podwykonawców. Niedopełnienie przez Wykonawcę tego obowiązku skutkować będzie powstaniem po stronie Zamawiającego prawa do odstąpienia od Umowy. Prawo to będzie wykonywane  poprzez złożenie drugiej stronie oświadczenia na piśmie.

- Wykonawca jest zobowiązany każdorazowo przedstawić dowód w postaci oświadczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, że potwierdzają oni otrzymanie od niego zapłaty wymaganego wynagrodzenia.

- W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy Zamawiającemu do zawartych umów o podwykonawstwo wymaganych oświadczeń podwykonawców lub dalszego podwykonawców o otrzymaniu przez nich wynagrodzenia, wówczas suma wynagrodzeń wynikająca z zawartych umów o podwykonawstwo zostanie zatrzymana przez Zamawiającego z wynagrodzenia należnego Wykonawcy do momentu przedłożenia przez Wykonawcę tychże oświadczeń. W takim wypadku Zamawiający nie pozostaje w zwłoce lub opóźnieniu z zapłatą na rzecz Wykonawcy.

- Zmiana osób pełniących nadzór inwestorski nie wymaga aneksu do umowy – Zamawiający informuje pisemnie Wykonawcę. Wykonawca zmieniając Kierownika Budowy musi przedłożyć jego dokumenty (uprawnienia, zaświadczenie z izby samorządu zawodowego, oświadczenie o podjęciu obowiązków). Jeżeli Zamawiający stwierdzi poprawność dokumentów zmiana Kierownika Budowy nie wymaga aneksu do umowy.

§3

1. Rozpoczęcie realizacji przedmiotu Umowy - od dnia podpisania Umowy

2. Zakończenie realizacji przedmiotu Umowy:

- Etap I  - do dnia 30.06.2019 r.

- Etap II – do dnia 31.07.2020 r.

- Etap III – do dnia 15.09.2020 r.

§4

- Wykonawca w ramach ustalonego w nin. umowie wynagrodzenia, łącznie z przekazaną dokumentacją 
w wersji papierowej oraz elektronicznej, przekazuje w całości na rzecz Zamawiającego prawa autorskie majątkowe bez dodatkowego wynagrodzenia do utworów wymienionych w § 7 nin. umowy.

- Wykonawca oświadcza, że wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do utworu będącym przedmiotem nin. umowy przenosi autorskie prawa zależne i wyraża zgodę na wykonywanie praw zależnych przez Zamawiającego w odniesieniu do dokumentacji w tym: w zakresie zmian, modyfikacji, aktualizacji, przeróbek. Ponadto Wykonawca wyraża zgodę na zlecanie przez Zamawiającego osobom trzecim dokonywania opracowań dokumentacji oraz na wykonywanie praw zależnych przez nie, bez konieczności uzyskiwania zgody Wykonawcy.

- Przeniesienie autorskich praw majątkowych do utworu obejmuje następujące pola eksploatacji:

- w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską,

- w zakresie obrotu oryginałem albo wytworzonymi egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,

- w celu realizacji na podstawie utworu robót budowalnych,

- w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony powyżej w pkt. b) – publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

- Wykonawca oświadcza i zapewnia, że przysługuje mu pełnia autorskich praw majątkowych do utworów w zakresie obejmującym pola eksploatacji wymienione powyżej i w związku z tym uprawniony jest do korzystania i rozporządzania tymi utworami w zakresie objętym tymi polami eksploatacji. Wykonawca oświadcza, że przekazane Zamawiającemu utwory, zgodnie z przygotowanym przez Wykonawcę spisem (protokoły odbioru) następuje z chwilą podpisania protokołu odbioru. Ponadto, wykonawca oświadcza, że powstałe utwory nie  naruszają praw osób trzecich oraz że Wykonawcy przysługują w stosunku do nich autorskie prawa  majątkowe, które (autorskie prawa majątkowe) nin. przekazuje w zakresie opisanym w nin. Umowie na Zamawiającego.

- Wykonawca oświadcza ponadto, a także zapewnia, że zakres posiadanych przez niego autorskich praw majątkowych oraz praw zależnych jest wystarczający do przeniesienia tych praw na Zamawiającego w zakresie określonym niniejszą Umową i nie stoją temu na przeszkodzie żadne okoliczności faktyczne, ani prawne, w szczególności rozporządzenie prawami autorskimi na mocy niniejszej umowy nie narusza praw osób trzecich.

- Wykonawca wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do utworów objętych niniejszą Umową na Zamawiającego przenosi wyłączne prawo udzielania zezwoleń na wykonywanie autorskiego prawa zależnego oraz upoważnia Zamawiającego do wykonywania autorskich praw osobistych. Wykonawca oświadcza i zobowiązuje się, że posiada lub będzie posiadać upoważnienia od twórcy/twórców Projektu, , w których twórca/twórcy zobowiązują się nie wykonywać autorskich praw osobistych i upoważniają Wykonawcę do wykonywania autorskich praw osobistych do Projektu z możliwością dalszego upoważniania osób trzecich do ich wykonywania. ,  Jednocześnie z chwilą udzielenie upoważnień przez twórców Wykonawca  uprawniony jest on do  nieodpłatnego udzielania podmiotom trzecim dalszych zezwoleń na wykonywanie osobistych praw autorskich do Projektu bez konieczności uzyskiwania osobnej zgody twórcy/twórców.

- Zamawiający ma prawo korzystać i rozpowszechniać dzieło (a także jego fragmenty) oraz jego opracowania bez oznaczania ich imieniem i nazwiskiem/firmą Wykonawcy/twórców.  Wykonawca zezwala Zamawiającemu na dokonywanie modyfikacji oraz opracowań utworów.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu zezwoleń do dokonywania wszelkich zmian i przeróbek Projektu, 
w tym również do wykorzystania go w części lub całości oraz łączenia z innymi projektami.

- Z zachowaniem zapisów nin. Umowy Wykonawca wyraża zgodę na rozporządzanie i korzystanie z opracowanej dokumentacji przez Zamawiającego oraz wskazane przez niego inne podmioty (osoby) w pełnym zakresie, a także na wykorzystanie przez Zamawiającego (lub wybrane przez niego os. trzecie) dokumentacji przy realizacji prac budowlanych  określonych w dokumentacji.

- W przypadku dochodzenia na drodze sądowej przez osoby trzecie roszczeń wynikających z tytułu praw autorskich przeciwko Zamawiającemu, Wykonawca będzie zobowiązany do wystąpienia w procesie po stronie Zamawiającego i podjęcia wszelkich czynności w celu jego zwolnienia z udziału w sprawie i poniesienia wszelkich kosztów takiego udziału, w tym także kosztów poniesionych przez Zamawiającego w przypadku przegrania sprawy.

- Wszelkie formy prawa autorskiego określone w nin. paragrafie obejmują zarówno wersje elektroniczną jak i papierową.

§5

Zasady rozliczania i odbioru

Zasady rozliczania i odbioru robót objętych Etapem I:

- miejscem odbioru wykonywanych prac jest siedziba Zamawiającego: ul. Podchorążych 2, Kraków

- odbiór robót objętych Etapem I nastąpi po wykonaniu przez Wykonawcę całości zakresu robót Etapu I

- podstawą rozliczenia robót jest protokolarne potwierdzenie zakończenia prac i przyjęcie wykonanych prac przez Zamawiającego

- termin odbioru robót zostanie ustalony przez Zamawiającego w ciągu 14 dni, licząc od dnia następnego od otrzymania od Wykonawcy wniosku- zgłoszenia zakończenia całości prac podlegających odbiorowi

Zasady rozliczania i odbioru robót objętych Etapem II i Etapem III:

- miejscem odbioru wykonywanych prac jest budynek przy ul. Podbrzezie 3, Kraków

- podstawą rozliczenia robót jest protokolarne potwierdzenie wykonania prac i ich przyjęcie przez Zamawiającego

- rozliczenie będzie odbywało się fakturami przejściowymi (maksymalnie jedna w danym miesiącu), na podstawie podpisanych przez Kierownika budowy oraz Inspektorów nadzoru Zamawiającego, protokołów odbioru procentowego zaawansowania wykonanych elementów robót ujętym w Harmonogramie rzeczowo-finansowym. Łączna wartość faktur przejściowych nie może przekroczyć     90 % łącznej wartości wynagrodzenia za Etap II i III określonego w Harmonogramie rzeczowo-finansowym. Wynagrodzenie rozliczone fakturami przejściowymi za poszczególne elementy robót określone szczegółowo w Harmonogramie rzeczowo-finansowym nie może przekroczyć 90 % wartości każdego z nich.

- termin odbioru końcowego robót zostanie ustalony przez Zamawiającego w ciągu 14 dni licząc od dnia następnego od otrzymania od Kierownika Budowy zgłoszenia zakończenia całości prac podlegających odbiorowi (zgłoszenie gotowości do odbioru)

- odbiór końcowy jest możliwy po zakończeniu całości robót objętych zamówieniem, sporządzeniu dokumentacji powykonawczej, spełnieniu przez Kierownika Budowy czynności wynikających z Prawa Budowlanego oraz innych wymogów określonych w niniejszych warunkach oraz Umowie. Gotowość do odbioru zgłasza Kierownik Budowy

- jeżeli w toku czynności odbiorowych Zamawiający stwierdzi, że Wykonawca nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót lub nie przeprowadzenia wszystkich prób i badań lub braku dokumentacji odbiorowej a także, jeżeli w toku czynności odbiorowych zostaną stwierdzone wady, usterki – Zamawiający może odmówić odbioru lub go przerwać. Zamawiający podaje wówczas powody odmowy i wyznacza terminy usunięcie wad, wykonania uzupełnień itp. Wykonawca na własny koszt musi usunąć wady i ponownie zgłasza gotowość do odbioru

§6

- Wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy wyniesie:

……………………. zł.  brutto (słownie: ………….. i …./100 zł.), wartość netto:  ………………. zł. (słownie: …………………………… i …./100 zł.).

- Płatność dokonana będzie w formie przelewu z rachunku bankowego Zamawiającego na rachunek    
bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze w terminie do 30 dni licząc od daty doręczenia Zamawiającemu wystawionej prawidłowo  i zgodnie z zapisami Umowy faktury. Szczegółowe zasady odbiorów i rozliczania robót regulują „Wytyczne techniczne do SIWZ” stanowiące integralną część Umowy.

§7

- Wykonawca udziela Zamawiającemu …….m-cy gwarancji jakości na przedmiot umowy obejmujący wady materiałowe jak i wady w wykonawstwie (dokumentacja projektowa, materiały, urządzenia, wyposażenie i robocizna). Okres gwarancji rozpoczyna się następnego dnia po podpisaniu protokołu odbioru końcowego. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu Kartę gwarancyjną stanowiącą element umowy.

- Udzielona gwarancja obejmuje wymianę lub naprawdę wadliwych materiałów, jak również usunięcie ujawnionych wad fizycznych.

- Elementy toru logicznego sieci teleinformatycznej powinny pochodzić od jednego producenta, być oznaczone jego logotypem/znakiem firmowym i posiadać gwarancję systemową na 25 lat. Instalator systemu zobowiązany jest uzyskać certyfikat na wykonaną sieć teleinformatyczną.

- Wykonawca Gwarant na wezwanie Zamawiającego zobowiązany jest do bezpłatnego przeprowadzenia w okresie gwarancji, wspólnie z Zamawiającym, przeglądów gwarancyjnych całości przedmiotu Umowy nie rzadziej niż 1 raz na rok (przeglądy odbędą się w okresie przerw wakacyjnych). Termin przeglądów ustali Zamawiający informując pisemnie (listownie, faksem lub e-mailem) Wykonawcę z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem. Po każdym wykonanym przeglądzie sporządzony zostanie protokół. W przypadku nieobecności Wykonawcy- Gwaranta w czasie przeglądu gwarancyjnego Zamawiający uprawniony jest do dokonania jednostronnego przeglądu i sporządzenia jednostronnego protokołu. Zawarte w tym protokole ustalenia Zamawiającego są wiążące dla Wykonawcy- Gwaranta.

- O ujawnieniu wad, usterek w okresie gwarancyjnym Zamawiający powiadomi Wykonawcę pisemnie (listownie, faksem lub e-mailem) Zamawiający ma prawo określić termin usunięcia przez Wykonawcę ujawnionych w okresie gwarancyjnym. wad, usterek.

- W przypadku nie usunięcia wad, usterek w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, Zamawiający ma prawo do zlecenia ich usunięcia osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy (bez zgody Wykonawcy).

- Po zakończeniu wszystkich prac Wykonawca dostarczy Zamawiającemu Kartę gwarancyjną (wg wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ) podpisaną przez jego upoważnionego przedstawiciela.

§ 71

[Odpowiedzialność z tytułu rękojmi]

- Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za wady przedmiotu nin. Umowy zmniejszające jej wartość lub użyteczność. Okres rękojmi wynosi 36 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru.

§8

1. Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga od Wykonawcy lub podwykonawcy realizującego zamówienie zatrudnienia na podstawie umowy o pracę :

- pracowników budowlanych,

- monterów instalacji sanitarnych

- monterów instalacji elektrycznych i teletechnicznych.

2. Dla udokumentowania zatrudnienia w/w osób Wykonawca zobowiązany będzie składać oświadczenia o spełnieniu wymogu dotyczącego zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w następujących terminach:

- pierwsze oświadczenie, zawierające imienne (imię i nazwisko) wskazanie osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę do faktycznego realizowania przedmiotu zamówienia – w terminie ustalonym przez Zamawiającego, przed rozpoczęciem II etapu realizacji przedmiotu zamówienia,

- kolejne w formie załącznika do każdej wystawionej faktury.

3. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób faktycznie realizujących przedmiot zamówienia:

- oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz z wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;

- przedstawienie do wglądu, na żądanie Zamawiającego przez Wykonawcę lub podwykonawcę oryginałów umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy w/w oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Umowa powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami prawa krajowego i wspólnotowego (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników, itp.). Informacje takie jak: imię i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;

- zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;

- przedstawienie do wglądu, na żądanie Zamawiającego przez Wykonawcę lub podwykonawcę  oryginału dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami prawa krajowego i wspólnotowego.

Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób faktycznie realizujących przedmiot zamówienia Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób faktycznie realizujących przedmiot zamówienia.

4. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu o którym mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości określonej w §13 ust. 5. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym w Umowie lub przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dokumentów o których mowa w ustępie 2 i 3 niniejszego paragrafu traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób faktycznie realizujących przedmiot zamówienia, co skutkować będzie naliczeniem kary umownej w sposób określony w zdaniu poprzedzającym.

5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

§9

- Wykonawca wnosi na zasadach określonych w przepisach Prawa zamówień publicznych zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w kwocie............................zł (słownie: …………………………………), co stanowi 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie na czas realizacji i odbioru przedmiotu zamówienia oraz okresu rękojmi/gwarancji za wady, z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej.

- Zabezpieczenie należy wnieść najpóźniej w dniu podpisania umowy.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo bezwarunkowego skorzystania z zabezpieczenia w przypadku niedotrzymania warunków umowy przez Wykonawcę.

- Strony postanawiają, że część zabezpieczenia w wysokości 70% kwoty określonej w ust. 1 niniejszego paragrafu, zostanie zwolniona w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu Umowy i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi/gwarancji za wady, w wysokości 30% kwoty określonej w ust. 1 niniejszego paragrafu, zostanie zwolniona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi/gwarancji za wady. W przypadku ustanowienia przez Wykonawcę zabezpieczenia w innej formie niż w pieniądzu, Wykonawca zobowiązany jest zachować ciągłość zabezpieczenia. W takim przypadku (inna forma zabezpieczenia roszczeń Zamawiającego) zwolnienie zabezpieczenia polega na obniżeniu jego wartości aż do czasu całkowitego wygaśnięcia obowiązku Wykonawcy jego utrzymania lub ustanowienie nowego zabezpieczenia w obniżonej wartości w miejsce dotychczasowego.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie w ustalonym terminie wad stwierdzonych w okresie objętym rękojmią, Zamawiający może zlecić ich usunięcie innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- Wykonawca zobowiązany jest zwrócić Zamawiającemu koszty zastępczego usunięcia wad. Zamawiający wezwie Wykonawcę do zwrotu tych kosztów. Jeżeli Wykonawca nie zwróci Zamawiającemu kosztów zastępczego usunięcia wad w wyznaczonym terminie, koszty te mogą zostać pokryte z części zabezpieczenia należytego wykonania umowy pozostawionej na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady.

§10

- Zamawiający może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Wykonawcę obowiązków z niej wynikających, w szczególności gdy:

- Wykonawca w sposób powtarzający się nie wykonuje lub niewłaściwie wykonuje przedmiot lub obowiązki wynikające  z Umowy,

- Wykonawca nie podjął się realizacji lub przerwał realizację postanowień niniejszej Umowy, 
a przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni, a także gdy Wykonawca realizuje przedmiot umowy w taki sposób, że poszczególne terminy realizacji przedmiotu Umowy są zagrożone ich dotrzymaniem;

- Wykonawca utracił właściwości, uprawnienia, lub możliwości techniczne niezbędne 
do wykonywania niniejszej Umowy.

- Oświadczenie o wypowiedzeniu należy złożyć drugiej stronie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 11

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w całości bądź w części w przypadkach określnych w Kodeksie cywilnym oraz:

- w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy,

- w przypadku postawienia  Wykonawcy w stan likwidacji ,

- w razie złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości Wykonawcy,

- jeżeli zostanie wydany przeciwko Wykonawcy nakaz zapłaty lub postanowienie o wszczęciu postępowania egzekucyjnego, jeśli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że uniemożliwi lub utrudni to wykonanie Umowy przez Wykonawcę,

- Wykonawca przerwał realizację robót bez uzasadnienia oraz pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego nie wznawia robót, a przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni,

- Wykonawca opóźnia się z wykonaniem prac w terminach określonych harmonogramem tak dalece, że umówiony termin zakończenia robót będących przedmiotem Umowy  jest zagrożony,

- pomimo pisemnych wezwań Zamawiającego Wykonawca wykonuje prace niezgodnie z Umową lub dokumentacją.

- Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej, pod rygorem nieważności i powinno zawierać uzasadnienie. W przypadku odstąpienia od Umowy Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu prawidłowo wykonanej części Umowy  wg stanu na dzień odstąpienia i tylko w przypadku gdy ta część wykonanej Umowy nadaje się do wykorzystania przez Zamawiającego w celu określonym w nin. Umowie oraz gdy została odebrana przez Zamawiającego zgodnie z zapisami Umowy.

- Prawo odstąpienia określone w Umowie wykonywa się poprzez złożenie oświadczenia w formie pisemnej pod rygorem nieważności w terminie 60 dni od daty dowiedzenia się o przyczynach umożliwiających odstąpienie od Umowy.

- W razie wystąpienia istotnej okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 60 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. Wówczas Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części Umowy.

§ 12

- W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki:

- W terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia.

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z winy której nastąpiło odstąpienie od umowy.

- Wykonawca zgłosi Zamawiającemu możliwość dokonania odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, a Zamawiający dokona ich odbioru w ciągu 14 dni roboczych.

- Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 7 dni, usunie z terenu budowy przedmioty zaplecza technicznego przez niego dostarczone lub wzniesione.

- Zamawiający w razie odstąpienia od umowy obowiązany jest do:

- dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane należycie do dnia odstąpienia,

- przejęcie od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy z dniem odbioru robót.

- Protokół  odbioru robót zostanie podpisany tylko w przypadku pozostawienia przez Wykonawcę na terenie budowy porządku umożliwiającego natychmiastowe podjęcie prac.

(13

- W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę, Zamawiającemu przysługuje kara umowna w wysokości 2% kwoty wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 Umowy – za każdy przypadek stwierdzonego niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy.

- Przez nienależyte wykonanie Umowy należy rozumieć w szczególności:

a) realizację przez Wykonawcę przedmiotu umowy w ograniczonym zakresie lub w sposób, który nie daje rękojmi, że roboty zostaną wykonane w terminie;

b) roboty obarczone są wadą, a wada ta nie jest- pomimo wezwania przez Zamawiającego- usuwana przez Wykonawcę na bieżąco, bez zbędnej zwłoki;

c) używanie przez Wykonawcę przy wykonywaniu przedmiotu umowy materiałów, które nie odpowiadają polskim normom technicznym lub normom bezpieczeństwa albo które nie zostały dopuszczone do obrotu;

d) prowadzenie robót w sposób naruszający zasady bezpieczeństwa i higieny pracy,.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne również w następujących sytuacjach:

- za uchybienie terminowi wskazanemu w paragrafie 3 Umowy  – w wysokości 0,05%  wartości brutto określonej w § 5 ust. 1Umowy, za każdy dzień opóźnienia,

- w przypadku odstąpienia od Umowy w całości lub w części (bądź wypowiedzenia Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 5% kwoty wynagrodzenia brutto określonego w  § 5 ust. 1 Umowy,

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2% kwoty wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 Umowy w przypadku:

- nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,

- nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,

- braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty,

- nieprzedłożenia kopii zawartych umów, których przedmiotem są dostawy lub usługi, oraz ich zmian, w każdym przypadku, gdy są one nierozerwalnie związane z realizacją robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia, o których mowa w par. 2 ust. 12 Umowy,

– za każdy stwierdzony przypadek.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% kwoty wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 Umowy w przypadku:

- niedostarczenia dokumentu gwarancji o której mowa w paragrafie 7 Umowy, pomimo wcześniejszego wezwania Wykonawcy do jego przedłożenia - za każdy z dokumentów tam wymienionych;

- niedostarczenia lub braku ustanowienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy lub zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi/gwarancji za wady na każdym etapie realizacji Umowy i w okresie rękojmi/gwarancji za wady zgodnie z par. 9 - za każde stwierdzone naruszenie;

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% kwoty wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 Umowy w przypadku niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia pracowników na umowę o pracę o którym mowa w par. 8 ust. 1 Umowy za każde stwierdzone naruszenie w postaci braku umowy o pracę dla poszczególnego pracownika, lecz nie więcej niż 10% łącznie, ;

- Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę wymogu, o którym mowa w paragrafie 7 ust. 1 Umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1% wartości brutto określonej w §5 ust. 1 Umowy – za każde naruszenie.

- Kary umowne są wymagalne niezależnie od stopnia zawinienia strony zobowiązanej do zapłaty kary 
i wysokości szkody poniesionej przez stronę naliczającą karę.

- Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego, w zakresie rzeczywistej straty i utraconych korzyści (pełne odszkodowanie).

- Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia kar umownych oraz innych należności z kwoty wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy.

- Z zachowaniem zapisów Umowy Wykonawca jest zobowiązany na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej umowy za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność.

- W przypadku powierzenia przez Wykonawcę prac podwykonawcy, niezgodnie z przepisami prawa w tym niezgodnie z przepisem art. 6471 Kodeksu cywilnego, a w szczególności bez zawiadomienia Zamawiającego w  trybie określonym przez art. 6471 Kodeksu cywilnego, Wykonawca ponosi pełną 
i wyłączną odpowiedzialność, w tym finansową, wobec podwykonawców i dalszych podwykonawców.

§14

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałych 
w związku z realizacją robót będących przedmiotem Umowy na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego.

- Wykonawca ponosi także odpowiedzialność za działania, uchybienia i zaniechania podwykonawców 
(w tym dalszych podwykonawców) jak za własne.

- Wykonawca musi posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w okresie od rozpoczęcia robót do ich zakończenia (suma gwarancyjna nie może ulec obniżeniu poniżej kwoty określonej w ustępie 4 niniejszego paragrafu)

- Wykonawca przedstawi aktualny dokument potwierdzający posiadanie wymaganego ubezpieczenia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 1 000 000 zł, na żądanie Zamawiającego. Każde obniżenie sumy gwarancyjnej wymaga uzupełnienia tejże sumy przez Wykonawcę w terminie nie dłuższym niż 7 dni.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za niewłaściwe oznakowania i zabezpieczenia terenu robót.

- W przypadku spowodowania jakichkolwiek szkód w majątku Zamawiającego, w trakcie realizowania prac Wykonawca niezwłocznie i na własny koszt usunie te szkody

- Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania porządku w trakcie realizacji prac, a po ich zakończeniu 
i przed sporządzeniem protokołu odbioru, uporządkować teren, w obrębie którego były wykonywane.

- Wykonawca odpowiada za prawidłowe zabezpieczenie prac w czasie ich prowadzenia.

§ 15

            - Pracownikiem upoważnionym przez Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcą w sprawie realizacji  Umowy oraz do odbioru i oceny jakości wykonania robót jest:

- Inspektor nadzoru robót budowlanych      - 	……………………………..,

- Inspektor nadzoru robót elektrycznych      - 	……………………………..,

- Inspektor nadzoru robót sanitarnych          - 	……………………………..,

- Osobami upoważnionymi ze strony Wykonawcy do kontaktu z Zamawiającym w sprawach dotyczących realizacji Umowy jest:

- Kierownik budowy  -       ……….……, tel. ……………….., e-mail: ………………….

- Projektant - ………………..., tel: ……………….., e-mail:………………………

- Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian osób odpowiedzialnych za nadzór nad robotami 
w toku realizacji przedmiotu Umowy bez konieczności podpisywania aneksu, po wcześniejszym pisemnym zawiadomieniu i akceptacji przez Zamawiającego. Wykonawca zmieniając Kierownika budowy musi przedłożyć jego dokumenty (uprawnienia, zaświadczenie z izby samorządu zawodowego, oświadczenie o podjęciu obowiązków oraz inne dokumenty wymagane przepisami prawa). Zmiana osób pełniących nadzór inwestorski nie wymaga aneksu do umowy – Zamawiający informuje pisemnie Wykonawcę o takiej zmianie.

§ 16

            - Na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy dotyczącej:

- zmiany wysokości wynagrodzenia w przypadku gdy:

- ulegnie zmianie stawka podatku od towarów i usług, wówczas wynagrodzenie brutto określone w umowie ulegnie odpowiedniej zmianie, w taki sposób, aby wynikające 
z Umowy wynagrodzenie netto pozostało niezmienione;

- ulegnie zmianie wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę, albo wysokość minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r.  o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

- dojdzie do zmiany w opisie świadczenia związanym z koniecznością zaniechania wykonania niektórych robót, wówczas wynagrodzenie ulegnie zmniejszeniu 
o niewykonany zakres świadczenia.

- ograniczenia zakresu prac objętych niniejszą umową, w przypadku stwierdzenia braku konieczności wykonywania części zamówienia ujętego w dokumentacji,

- ograniczenia zakresu prac objętych niniejszą umową w przypadku zaistnienia okoliczności opisanych w pkt c),

- zastosowania innych równoważnych materiałów, urządzeń w stosunku do materiałów, urządzeń proponowanych w złożonej ofercie, ale o cenach jednostkowych niższych bądź równych w stosunku do tych  przyjętych w ofercie Wykonawcy,

- zastosowania robót zamiennych lub zmiany przepisów prawa.

- zmiany terminu realizacji przedmiotu Umowy w przypadkach (liczba dni przedłużających termin realizacji zostanie każdorazowo uzgodniona z Zamawiającym):

- wystąpienia siły wyższej tj. wystąpienia zdarzenia losowego, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach, wówczas termin będzie wydłużony o czas w którym roboty nie mogły być wykonywane,

- wprowadzania zmian w obowiązujących przepisach prawnych mających wpływ na realizację przedmiotu Umowy, wówczas termin będzie wydłużony o czas w którym roboty nie mogły być wykonywane,

- koniecznością wprowadzenia zmian do dokumentacji na etapie wykonawstwa robót z przyczyn niezależnych od obu Stron, aktualizacją rozwiązań, wówczas termin zostanie wydłużony o czas niezbędny do wprowadzenia zmian,

- koniecznością wykonania robót dodatkowych, wówczas termin zostanie wydłużony

o czas potrzebny do wykonania robót dodatkowych,

- stwierdzenia konieczności wykonania robót zamiennych będzie stanowiło dla Wykonawcy podstawę o wystąpienie z żądaniem przedłużenia terminu realizacji przedmiotu Umowy

- wystąpi konieczność dokonania dodatkowych uzgodnień, na podstawie odrębnych przepisów, z organami administracji,

c) zmiany parametrów materiałów lub urządzeń zaoferowanych w ofercie, przy czym zmiana taka może  być spowodowana:

- niedostępnością na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót spowodowaną zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń,

- pojawieniem się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających 
na zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji, kosztów wykonywanych prac, kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót, poprawę warunków bezpieczeństwa i eksploatacji w przyszłym obiekcie,

- koniecznością zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/ technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

- odmiennymi od przyjętych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót warunkami terenowymi,

- koniecznością zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa,

- koniecznością usunięcia sprzeczności w dokumentacji.

- wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych, jeżeli wprowadzenie robót zamiennych jest konieczne do prawidłowego wykonania umowy oraz nie powoduje rozszerzenia przedmiotu zamówienia w stosunku do przedmiotu określonego pierwotnie.

- Zmiany w umowie mogą być inicjowane przez Zamawiającego oraz przez Wykonawcę i wymagają dla swojej ważności podpisania przez Strony aneksu do Umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 17

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie powszechnie obowiązuje przepisy prawa, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa Budowlanego i Ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Wierzytelności wynikające z niniejszej Umowy nie mogą być przedmiotem skutecznego przelewu na rzecz osoby trzeciej bez pisemnej zgody Zamawiającego.

- Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji Umowy jest sąd właściwy miejscowo dla Zamawiającego.

- Niniejszą Umowę sporządzono w czterech (4) jednobrzmiących egzemplarzach: trzy (3) dla Zamawiającego i jeden (1) dla Wykonawcy.

Wykonawca:		                        		Zamawiający:

Załącznik do Umowy

KARTA GWARANCYJNA

OŚWIADCZENIE GWARANCYJNE WYKONAWCY-GWARANTA

- Wykonawca-Gwarant: …………………………..……………………………………………………………….…,

reprezentowany przez:………………………………………………………………….….,

zwany dalej „Wykonawcą-Gwarantem”

- Zamawiający: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, 30-084 Kraków, ul. Podchorążych 2, zwany dalej „Zamawiającym”

- Umowa nr………. z dnia ………..

Przebudowa i dostosowanie budynku w ramach Projektu „Design, kultura, nowe media – odnawianie dawnej szkoły rzemiosł na krakowskim Kazimierzu” w formule „zaprojektuj i wybuduj”, zwana dalej „Umową”.

- Data podpisania protokołu odbioru końcowego: ………………………….

- Wykonawca – Gwarant udziela Zamawiającemu ….. letniej gwarancji na przedmiot Umowy, obejmującej tak wady materiałowe jak i wady w wykonawstwie (dokumentacja projektowa, materiały, urządzenia, wyposażenie, robocizna).

- Na elementy toru logicznego sieci teleinformatycznej zostanie dostarczona przez Wykonawcę – Gwaranta do dnia ………25 letnia gwarancja.

- Okres gwarancji rozpoczyna się następnego dnia po podpisaniu protokołu odbioru końcowego, z zastrzeżeniem zapisów pkt 8-10.

- Termin gwarancji ulega automatycznemu wydłużeniu o okres naprawy gwarancyjnej, liczony od dnia zgłoszenia wady podlegającej gwarancji, do dnia jej usunięcia przez Wykonawcę-Gwaranta.

- Wydłużenie, o którym mowa w pkt. 8 dotyczy zespołu, elementu przedmiotu Umowy objętego naprawą gwarancyjną.

- W przypadku wymiany wadliwego zespołu, elementu na wolny od wad, termin gwarancji dla tego zespołu, elementu biegnie na nowo od chwili dostarczenia, zamontowania i uruchomienia wolnego od wad zespołu, elementu.

- Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po upływie terminu, na który udzielono gwarancji, jeżeli przed jej upływem zawiadomił Wykonawcę-Gwaranta o ujawnionych wadach.

- Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Zamawiającego wynikających z przepisów o rękojmi za wady przedmiotu Umowy.

- Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu Umowy niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

- O ujawnieniu wad, usterek w okresie gwarancyjnym Zamawiający powiadomi Wykonawcę pisemnie (listownie, faksem lub e-mailem), Zamawiający ma prawo określić termin usunięcia przez Wykonawcę ujawnionych w okresie gwarancyjnym wad, usterek.

Adres korespondencyjny…………………………………………………………………..

Nr faxu:……………………………………………………………………..

Adres e-mail:…………………………………………………………………………

- W przypadku nie usunięcia wad, usterek w terminie określonym przez Zamawiającego, Zamawiający ma prawo do zlecenia ich usunięcia osobie trzeciej na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy-Gwaranta (bez zgody Wykonawcy-Gwaranta)

- Wykonanie uprawnień z gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność Wykonawcy-Gwaranta z tytułu rękojmi za wady.

- Terytorialny zasięg ochrony gwarancyjnej obejmuje zadanie pod nazwą „Przebudowa i dostosowanie budynku w ramach Projektu „Design, kultura, nowe media – odnawianie dawnej szkoły rzemiosł na krakowskim Kazimierzu” w formule „zaprojektuj i wybuduj””, znajdujące się na terenie Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie przy ul. Podbrzezie 3.

- Wykonawca-Gwarant oświadcza, że objęty niniejszą kartą gwarancyjną przedmiot gwarancji został wykonany zgodnie z warunkami Umowy, dokumentacji projektowej, pozwoleniami, zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno-budowlanymi, bez wad pomniejszających wartość techniczną, użytkową, estetyczną wykonanych robót lub uniemożliwiających użytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.

- Wykonawca-Gwarant ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji, jeżeli przedmiot Umowy nie odpowiada warunkom określonym w pkt.18.

- Wykonawca-Gwarant na wezwanie Zamawiającego zobowiązany jest do bezpłatnego przeprowadzenia w okresie gwarancji, wspólnie z Zamawiającym, przeglądów gwarancyjnych całości przedmiotu Umowy nie rzadziej niż 1 raz na rok (przeglądy gwarancyjne w okresie przerw wakacyjnych). Termin przeglądów ustali Zamawiający informując pisemnie (listownie, faksem lub e-mailem) Wykonawcę z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem. Po każdym wykonanym przeglądzie sporządzony zostanie protokół. W przypadku nieobecności Wykonawcy-Gwaranta w czasie przeglądu gwarancyjnego Zamawiający uprawniony jest do dokonania jednostronnego przeglądu i sporządzenia jednostronnego protokołu. Zawarte w tym protokole ustalenia Zamawiającego są wiążące dla Wykonawcy-Gwaranta.

- W przypadku wystąpienia wad zagrażających bezpieczeństwu ludzi lub mienia lub wyłączających z eksploatacji budynek, jego część lub element Wykonawca-Gwarant w trybie natychmiastowym zabezpieczy miejsce wystąpienia wady i w czasie nie dłuższym niż 3 godziny od powiadomienia o wadzie telefonicznie, e-mailem lub faxem przystąpi do usuwania wady i zakończy jej usuwanie w uzasadnionym technicznie terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

Miejscowość, …………………………., dnia ……………………………

…………..…………………………………………………………………………..                                       podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy-Gwaranta

ZAŁĄCZNIK NR 3

OŚWIADCZENIE

o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Ja / My niżej podpisany / -ni:

………………………………................................................................................................................

działając w imieniu i na rzecz:

………………………………………………………………………………………..…………..….

………………………………………………………………………….……………………………

(nazwa i dokładny adres Wykonawcy)

składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczam/-y, że spełniamy warunki udziału w przedmiotowym postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 oraz art. 29 ust 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z póź. zm.).

………………….…..… dnia ………………………. r.

…………………..………………………………………

(podpis Wykonawcy / Pełnomocnika Wykonawcy)

ZAŁĄCZNIK NR 4

OŚWIADCZENIE

o braku podstaw do wykluczenia

Ja / My niżej podpisany / -ni:

……………………………………………........................................................................................

działając w imieniu i na rzecz

………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

(nazwa i dokładny adres Wykonawcy)

Oświadczam/-y, że nie podlegam/-y wykluczeniu z przedmiotowego postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt 1), 3), 5), 6) i 8) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z póź. zm.).

W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy PZP wykluczy:

- wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia;

- wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

- o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176),

- o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny,

- skarbowe,

- o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);

- wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 2;

- wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

- wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;

- wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

- wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

- wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;

- wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;

- wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437);

- wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

- wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Ponadto zamawiający przewiduje możliwość wykluczenia wykonawcy w sytuacji:

    - w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615);

3) 	jeżeli wykonawca lub osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 14, uprawnione do reprezentowania wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. 1 pkt 2–4 z:

a) 	zamawiającym,

b) 	osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiającego,

c) 	członkami komisji przetargowej,

d) 	osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a

– chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie zamawiającego w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;

5) 	będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3000 złotych;

6) 	jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie, o którym mowa w pkt 5;

8) 	który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 15, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

………………….…..… dnia ………………………. r.

………..………………………………………

(podpis Wykonawcy/pełnomocnika Wykonawcy)

ZAŁĄCZNIK NR 5

## O Ś W I A D C Z E N I E *

## Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp ,Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp

Nawiązując do zamieszczonej w dniu ……….……… na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp :

Oświadczam, że podmiot, który reprezentuję nie należy do tej samej grupy kapitałowej z żadnym z wykonawców, którzy złożyli ofertę w niniejszym postępowaniu.

………………….…..… dnia ………………………. r.

………..………………………………………

(podpis Wykonawcy / Pełnomocnika Wykonawcy)

* oświadczenia nie składają wykonawcy należący do tej samej grupy kapitałowej z wykonawcami, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu. W takim przypadku  należy złożyć listę podmiotów składających ofertę w niniejszym postępowaniu a należących do tej samej grupy kapitałowej.

Lista podmiotów składających ofertę w niniejszym postępowaniu, należących do tej samej grupy kapitałowej

| Lp. | Nazwa podmiotu | Adres |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| 4. |  |  |
| ... |  |  |

Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

………………….…..… dnia ………………………. r.

………..………………………………………

(podpis Wykonawcy / Pełnomocnika Wykonawcy)

ZAŁĄCZNIK NR 6

WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH

wykaz robót budowlanych, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

W wykazie należy podać roboty budowlane w zakresie wskazanym w opisie warunku dotyczącego wiedzy i doświadczenia tj. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat zrealizował co najmniej dwie realizacje w trybie zaprojektuj i wybuduj - każda na kwotę minimum 2 000 000,00 PLN brutto

| Lp. | Rodzaj wykonanych robót - nazwa inwestycji, zakres inwestycji | Data i miejsce wykonania | Nazwa i siedziba Zamawiającego na rzecz którego roboty zostały wykonane | Wartość zamówienia (w złotych brutto) | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |

………………….…..… dnia ………………………. r.

…………………..………………………………………

(podpis Wykonawcy / Pełnomocnika Wykonawcy)

ZAŁĄCZNIK NR 7

## O Ś W I A D C Z E N I E

Oświadczam/my, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

………………….…..… dnia ………………………. r.

…………………..………………………………………

(podpis Wykonawcy / Pełnomocnika Wykonawcy)

ZAŁĄCZNIK NR 9

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

/art. 17 ust. 1c –ustawy o podatku od towarów i usług/

Niniejszym oświadczamy że działając w imieniu i na rzecz firmy:

…………………………………………………………………………………………………………………………..

Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego przez Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie w trybie przetargu nieograniczonego na:

..…………………………………………………………………………………………………………………….

Oświadczamy, że:

wybór naszej/ mojej oferty nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług*.

Wybór naszej /mojej oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług. Powyższy obowiązek dotyczył będzie: ……………………………………………………………………………………………………………………….

objętych przedmiotem zamówienia, a ich wartość netto (bez kwoty podatku) będzie wynosiła

………………………….. zł*.

………………….…..… dnia ………………………. r.

………..………………………………………

(podpis Wykonawcy / Pełnomocnika Wykonawcy)

* niepotrzebne skreślić

ZAŁĄCZNIK NR 10

Klauzula informacyjna

Na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz.U.UE.L.2016.119.1 (dalej: RODO),

informujemy, iż:

- Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z siedzibą przy ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków (strona internetowa: www.up.krakow.pl., e-mail: iod@up.krakow.pl;

- Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, poprzez adres e-mail: iod@up.krakow.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny wskazany w pkt 1,

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO 
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego: „Przebudowa i dostosowanie budynku w ramach Projektu „Design, kultura, nowe media- odnawianie dawnej szkoły rzemiosł na krakowskim Kazimierzu” w formule „zaprojektuj i wybuduj” prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”;

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane 
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

- prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (art. 15 RODO);

- prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (art. 16 RODO) *;

- prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

- prawo do usunięcia danych osobowych (art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO);

- prawo do przenoszenia danych osobowych (art. 20 ust. 3 RODO);

- prawo sprzeciwu zgodnie z art. 21 RODO wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

______________

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

ZAŁĄCZNIK NR 10

Oświadczenia wymagane od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 
lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego 
w niniejszym postępowaniu.*

………………………………

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).